Сравних двата документа с текущото състояние на `CMP600_Dissertation_Project` (код, папки, тестове, Viva). Обобщение по-долу.

---

## Обща оценка

| Област | Покритие | Коментар |

|--------|----------|----------|

| **Implementation Plan — фази 1–4 (код)** | **~95%** | Четирите компонента работят и комуникират; има и допълнения извън минимума |

| **Implementation Plan — фаза 5 (evaluation)** | **~75%** | Има инструменти и бележки; липсва `Tests/usability/` |

| **Implementation Plan — фаза 6 (Viva)** | **~45%** | Папка `Viva/` има презентация, но **няма** задължителните screenshot-и и demo video |

| **Checklist — Code Review (критични)** | **~90% PASS** | Функционалност, стабилност, етика, простота — добре; документацията за дисертацията е непълна |

| **Definition of DONE (план §7)** | **Частично** | Системата е демонстрируема локално; не всички артефакти за Viva/Chapter 6 са готови |

**Заключение:** За **разработка и live demo** сте близо до „готово“. За **пълно покриване на двата документа** (особено Viva + дисертационни глави + root README) има **конкретни липси**.

---

## A. Developer Checklist — по фази

### Daily basics (§A)

| Изискване | Статус | Доказателство |

|-----------|--------|----------------|

| Build без грешки | ✅ | `npm run build` (3 frontends), `pytest` (7 теста) |

| Без реални лични данни | ✅ | Seed: `client1`/`driver1`/`admin` + demo |

| Само симулирани данни | ✅ | `SimulationCoordinator`, GPS/status simulation |

| Старт от чисто състояние | ✅ | SQLite seed при празна БД |

| Backend достъпен | ✅ | `server-control.bat`, порт 8000 |

| Смислени commit съобщения | ⚠️ | Не се проверява от кода — по git history |

| Правилни папки | ✅ | `Source_Code/backend`, `dashboard`, `client_app`, `driver_app` |

| README при промяна | ⚠️ | Има `Source_Code/README.md`; **няма root `README.md`** (планът го изисква) |

| Стабилност / graceful errors | ✅ | HTTP 4xx, UI съобщения за грешки |

| Минимални console logs | ✅ | По принцип ОК |

### Phase 1 — Backend

| Изискване | Статус | Бележки |

|-----------|--------|---------|

| Cloud deploy | ⚠️ | Има `Documentation/Cloud_Deploy_Railway_Render.md` + Dockerfile; **не е потвърдено**, че API е реално качен и работи в cloud |

| API 200 OK | ✅ | `/health`, smoke tests |

| Симулирани пратки | ✅ | `seed.py` |

| GPS simulation | ✅ | `POST /simulation/gps/start`, driver 1 Hz loop |

| Dashboard endpoints | ✅ | `overview`, `map`, `shipments`, `drivers`, `alerts/delayed`, … |

| **API = API_Contract_v1 точно** | ⚠️ | Минималните endpoints **са покрити** + **допълнителни** (`register`, `delivery-queue`, `assign`, `route?dimensions=3`, …). Трябва **ред по ред** сравнение с `Documentation/API_Contract_v1.docx` |

| Глава 5.1 — бележки | ⚠️ | `Implementation_Notes_DEV.md` — кратък черновик, не пълна глава в `Dissertation_Main_Document.docx` |

**Минимални endpoints от плана:** всички ✅

`GET /dashboard/overview`, `GET /dashboard/map`, `GET /shipments/{id}/tracking`, `POST /drivers/{id}/location`, `POST /simulation/gps/start`, `POST /simulation/status/start`

### Phase 2 — Office Dashboard

| Изискване | Статус | Бележки |

|-----------|--------|---------|

| 2D карта | ✅ | Leaflet |

| Шофьори и пратки на картата | ✅ | + driver positions от location events |

| KPIs (total, in transit, delivered, delayed) | ✅ | |

| Филтри (поне status) | ✅ **над минимума** | status, driver, **date range**, unassigned |

| Обновяване при промяна на backend | ✅ | Poll ~4 s + refresh ms |

| Screenshot `Viva/screenshots/dashboard.png` | ❌ | Папка `Viva/screenshots/` **липсва** |

| Глава 5.4 | ⚠️ | Не попълнена в main dissertation |

### Phase 3 — Driver Application

| Изискване | Статус | Бележки |

|-----------|--------|---------|

| Job list / run | ✅ | Delm8-style numbered **Your run** + queue API |

| 2D маршрут | ✅ | CARTO tiles, thick route line |

| GPS loop | ✅ | 1 Hz + simulation |

| Backend получава GPS | ✅ | `POST /drivers/{id}/location` |

| Dashboard отразява движение | ✅ | Location events → map drivers |

| 3D (optional) | ✅ **бонус** | MapLibre + `dimensions=3` |

| Google Maps / Waze | ✅ **над плана** | Deep links за шофиране |

| Глава 5.3 | ⚠️ | Не в main doc |

### Phase 4 — Client Application

| Изискване | Статус | Бележки |

|-----------|--------|---------|

| Orders list | ✅ | |

| Tracking + status | ✅ | Poll ~3 s |

| ETA | ✅ | |

| Location updates | ✅ | Mini-map от tracking |

| Глава 5.2 | ⚠️ | Не в main doc |

| **Бонус извън плана** | ✅ | Register, create shipment, delivery options |

### Phase 5 — Evaluation Support

| Изискване | Статус | Бележки |

|-----------|--------|---------|

| Response times | ✅ | Header `X-Response-Time-Ms`, `Tests/performance/latency_check.py` |

| Dashboard load time | ✅ | UI показва refresh ms |

| Usability / no critical UX issues | ⚠️ | Има `Evaluation_Heuristics_SUS_Ethics.md`; **няма** `Tests/usability/` |

| Screenshots за Ch.6 | ❌ | Няма в `Viva/screenshots/` |

| Глава 6 | ⚠️ | Не попълнена |

### Phase 6 — Viva Readiness

| Изискване | Статус | Бележки |

|-----------|--------|---------|

| Live demo &lt; 15 min | ✅ | `server-control.bat` [1] Start ALL |

| Demo video | ❌ | `Viva/demo_video.mp4` **липсва** |

| Screenshots | ❌ | `Viva/screenshots/*.png` **липсва** |

| README how to run | ⚠️ | Добър в `Source_Code/README.md`; **root README липсва** |

| В `Viva/` сега | — | Само `Viva_Presentation.docx` / `.pptx` |

---

## B. Developer Implementation Plan — структура и „Definition of DONE“

### Задължителна структура (§2)

| Елемент | Статус |

|---------|--------|

| `Source_Code/backend`, `dashboard`, `client_app`, `driver_app` | ✅ |

| `Documentation/` (Requirements, Architecture, API, Evaluation, Dissertation) | ✅ (имена леко различни от шаблона, но съдържанието е там) |

| `Tests/performance/` | ✅ |

| `Tests/usability/` | ❌ **липсва** |

| `Viva/screenshots/` | ❌ |

| `Viva/demo_video.mp4` | ❌ |

| Root `README.md` | ❌ (има `Source_Code/README.md`) |

| Име `CMP600_Project/` vs `CMP600_Dissertation_Project/` | ⚠️ косметично |

### Definition of DONE (§7) — 7 точки

| Критерий | Статус |

|----------|--------|

| 4 компонента работят и комуникират | ✅ |

| Dashboard live data | ✅ |

| Driver updates на dashboard | ✅ |

| Client tracking | ✅ |

| API stable | ✅ (smoke + local) |

| Live demonstration | ✅ локално |

| Documentation chapters can be filled | ⚠️ има материал (`Implementation_Notes_DEV`, guides), но **главите в dissertation не са попълнени** + липсват screenshot/video |

---

## C. Code Review Criteria — прием / отхвърляне

| # | Критерий | Оценка | Коментар |

|---|----------|--------|----------|

| 1 | **Functional correctness** | ✅ PASS | MVP + extras; препоръка: 1-page matrix срещу `API_Contract_v1.docx` |

| 2 | **Stability** | ✅ PASS | pytest, error handling |

| 3 | **Simplicity / Viva explainability** | ✅ PASS | FastAPI + React, без over-engineering |

| 4 | **Ethics** | ✅ PASS* | Само demo акаунти; `password_plain` в SQLite е **prototype-only** — опиши в дисертацията |

| 5 | **UI & usability** | ✅ PASS | Light/dark, Delm8-style driver, EN-GB |

| 6 | **Performance** | ⚠️ PASS* | Инфраструктурата е налице; **трябва запис** от `latency_check.py` (p50/p95 &lt; 300 ms?) |

| 7 | **Maintainability** | ✅ PASS | Разделени apps, `theme.ts`, `mapsLinks.ts` |

| 8 | **Documentation support** | ❌ **FAIL за Viva** | Няма задължителни screenshot-и и demo video |

**Правило „Clarity &gt; Complexity“:** спазено — Delm8/Google Maps са обясними за Viva.

---

## D. Какво покривате **над** документите (положително за дисертацията)

- Office: assign shipments, delayed alerts, date range, dispatch table

- Client: registration, new shipment, delivery options

- Driver: delivery queue, fleet map, Google Maps/Waze, light/dark theme

- Backend: migrations, `delivery_date`, 3D route coordinates

- Ops: `server-control.bat`, deploy guide, population guide

Това **не нарушава** плана, стига в дисертацията да е ясно кое е MVP и кое е stretch.

---

## E. Приоритетен списък „какво липсва“ (за 100% по двата документа)

1. **`Viva/screenshots/`** — поне `dashboard.png`, `driver.png`, `client.png` (както в checklist Phase 2).

2. **`Viva/demo_video.mp4`** — 10–15 min demo (план Phase 6).

3. **Root `README.md`** — кратък указател към `Source_Code/README.md` + `server-control.bat`.

4. **`Tests/usability/`** — дори кратък SUS/heuristic checklist + 1 страница резултати (има шаблон в `Evaluation_Heuristics_SUS_Ethics.md`).

5. **Попълване на глави 5.1–5.4 и 6** в `Dissertation_Main_Document.docx` от `Implementation_Notes_DEV.md` + screenshot-и + latency цифри.

6. **Cloud deploy** — един live URL + screenshot в Ch.5/6 (ако изискването „deployed to cloud“ е задължително за оценка).

7. **API Contract matrix** — таблица endpoint-by-endpoint срещу `API_Contract_v1.docx` (за критерий „exactly“).

---

## F. Препоръчителна оценка за защита

| Аудитория | Вердикт |

|-----------|---------|

| **Supervisor / code review** | **Приемливо** за прототип и demo |

| **Checklist Phase 1–4 (функционално)** | **Готово** |

| **Checklist Phase 5–6 + Documentation** | **Не е готово** без Viva артефакти и dissertation текст |

| **Пълно „Definition of DONE“ от Implementation Plan** | **~85%** |

---

Ако искаш, следващата стъпка може да е едно от двете:

1. **Автоматичен gap checklist** като markdown файл в `Documentation/` (за проследяване), или

2. **Директно създаване** на `Viva/screenshots/`, root `README.md` и шаблон в `Tests/usability/` — без да пипаме dissertation `.docx`, освен ако поискаш изрично.